## Slide 1: 哆啦A梦的口袋网-二手交易网站项目计划书 SE2020-G19 组员：牛旷野，卢世逸，孟闻凯

## Slide 2: 目录 1.引言 2.项目概述 3.可行性分析报告 4.实施计划 5.支持条件 6.专题计划要点 7.甘特图 8.会议记录 9.当前阶段成员打分

## Slide 3: 一.引言 项目背景 如今网上购物蓬勃发展，大学生的网购需求也日益强烈。但大部分大学生并没有很多的收入，二手商品就成了首选。如我们学校就有许多二手交易群，学校论坛上也时常有人求购或处理二手物品。因此做一个针对大学生的二手交易网站就成为了我们的想法.

## Slide 4: 一.引言 项目成员
成员 | 角色 | 职责
牛旷野 | 项目经理、程序员、配置管理员、ppt及文档维护员 | 负责项目计划，检查进度，修改文档、ppt，主要的代码模块编写，每周组织会议并记录，负责git版本控制
卢世逸 | 程序员、测试员、ppt及文档维护员、文档制作员 | 负责主要的代码模块编写以及对软件进行测试，修订ppt和编写文档等
孟闻凯 | 程序员、ppt制作员、ppt及文档维护员 | 负责前端页面的编写以及文档，ppt的编写与修改等。

## Slide 5: 一.引言 联系方式
成员 | 微信号 | 邮箱
牛旷野 | n2236702464 | @stu.zucc.edu.cn
卢世逸 | lucy991215 | 31801312@stu.zucc.edu.cn
孟闻凯 | mwk1529281582 | 31801331@stu.zucc.edu.cn

## Slide 6
定义
Java：实现该系统的编程语言
html：用于创建网页的标准标记语言
Js：java script，网页的脚本语言
Mysql：关系型数据库系统，用于存放数据[3]
css:用于改变页面样式的语法[1]

## Slide 7
二、项目概述
项目目标
本项目开发中需进行的各项工作：项目计划、需求分析、可行性分析、总体设计、详细设计、测试计划与具体分析、后期的测试和维护。

## Slide 8
2.2主要参加人员及联系方式
成员 | 微信号 | 邮箱
牛旷野 | n2236702464 | 31803199@stu.zucc.edu.cn
卢世逸 | lucy991215 | 31801312@stu.zucc.edu.cn
孟闻凯 | mwk1529281582 | 31801331@stu.zucc.edu.cn

## Slide 9
2.3产品
1） 程序
2）文件
3）服务 4）非移交的产品

## Slide 10
2.3.1 程序
本项目的名称为：哆啦A梦的口袋网，使用的语言主要为java，html和js，存储程序的媒体形式为mysql数据库，依据需求说明书以及相应的设计文档进行系统设计，主要功能包括：
网站主页浏览
商品详情查看
支付
加入购物车
收藏商品
注册
登陆
评价
查看物流信息
查看订单信息
后台管理系统

## Slide 11
2.3.2 文件
《需求说明书》
《项目开发计划书》完成需求分析与项目开发计划
《总体设计说明书》完成项目的总体设计
《详细设计说明书》完成项目的详细设计
《系统测试报告》完成系统的测试

## Slide 12
2.3.3 服务
向用户提供的服务有：系统的配置，维护和其他运行需求，提供系统的使用培训，使用户能熟练使用本系统
2.3.4 非移交的产品
程序的源码等

## Slide 13
2.4验收标准
确保系统测试能够完成
客户遇到的问题可以得到免费维护
产品功能符合需求分析中的描述
提交《项目介绍》，《项目计划》，《可行性分析报告》，《需求说明SRS》，《总体设计报告》，《详细设计报告》，《测试报告》，《项目总结报告》等所有文档和程序源代码

## Slide 14
2.5完成项目的最迟期限
2021年1月12日
2.6本计划的批准者和批准日期
批准者：杨枨老师
批准日期：2020年10月17日

## Slide 15: 2.7 WBS图

## Slide 16: 三.可行性分析
1.经济可行性：
我们的项目需要购置阿里云服务器，学生优惠9.9元一月，我们找的支付接口平台预计29一月，根据杭州2020年平均时薪为40.85元，按每人每天工作三小时计算，我们的项目需要开发三个月，初步估计预算为40.85*3*30*3*3+9.9*3+29*3=33205.2元
2.操作可行性：
用户使用：
本系统界面美观易懂，并且主要面向人群为大学生，使用人群都有网络使用经验，我们可以做到让用户上手即用。
时间进度：
项目有三个月的开发时间，可以按时递交成果

## Slide 17: 三.可行性分析
3.技术可行性：
我们的项目是一个网页项目，但如果采用微信小程序和app的形式也是可以实现的。
微信小程序提供了开发者工具，它的使用和网页的html，js等语法是一样的，我们可以用java和前端进行交互来实现我们的功能。
app的开发也是同理的，可以在idea上下载相应的sdk进行开发。由于本项目不采用这两种方式，故只做简要分析。

## Slide 18: 三.可行性分析
3.技术可行性：
关键技术：
（1）页面：通过html+css可以实现各种我们想要的页面，用js+vue框架则可以在页面上显示各种数据类[3]
（2）支付：由于支付宝在2015年后不允许个人申请担保交易接口，所以我们选择了自己充当担保人的方式。我们在网上找了能提供个人支付功能的平台该平台可以提供接口，让我们的用户付款后打到我们的支付宝上，我们计划采用这种方式模拟支付宝的担保交易
（3）物流：我们找到了快递鸟平台，它提供了免费的物流接口，通过调用他们的接口，我们也能实现物流的查询功能
[3]王春明.JSP WEB技术及应用教程 [M].第二版.北京: 清华大学出版社,2018.

## Slide 19: 三.可行性分析
3.技术可行性：
开发难点：
（1）商城对前端页面要求较高，而我们没有前端开发的界面，因此如何将页面做的美观将是我们要学习的一点
（2）接口的实现。我们的支付和物流功能都是需要调用官方给的接口来实现，虽然有接口文档供我们查看，但相关的知识我们没有接触过，所以如何成功将接口调用到我们的系统上也是项目开发的一大难点

## Slide 20
四、实施计划
4.1 工作任务的分工与人员分工
姓名 | 任务 | 工作描述
牛旷野 | 设计，编码，测试 | 需求分析，对团队进行任务分配，程序编写、软件测试、检查小组进度，对小组成员的各项工作进行审核
卢世逸 | 编码，测试，文档的编写与ppt的修订 | 程序编写，项目文档的编写、项目的测试与分析
孟闻凯 | 编码，测试，ppt的制作 | 项目前端页面的编写，以及ppt的制作

## Slide 21
4.2 协作与沟通
每周一，周五进行两次小组会议，可线上线下。将会议内容记录并且上传至git上管理，每周要向组长进行两次学习进度的汇报。

## Slide 22
4.3 进度
时间点 | 检查点/里程牌
10月27日 | 初步项目计划书及ppt完成
11月3日 | 可行性分析报告
11月10日 | 需求说明SRS，需求评审PPT
11月17日 | SRS修订
11月24日 | 总体设计报告
12月1日 | 详细设计报告
12月8日 | 总体设计及详细设计修订+翻转PPT1
12月15日 | 代码清单+测试用例+翻转PPT2
12月22日 | 系统测试报告
12月29日 | 测试报告修订
1月5日 | 
1月12日 | 项目总结报告，总评审PPT
1月19日 | 课程收尾、课程作业评审

## Slide 23
4.4 预算
购置阿里云服务器9.9元一月，接口平台预计29一月，根据杭州2020年平均时薪为40.85元，按每人每天工作三小时计算，初步估计预算为40.85*3*30*3*3+9.9*3+29*3=33205.2元

## Slide 24
4.5 关键问题
关键问题名称 | 描述
相关知识了解不多 | 本次项目开发大多是成员没有接触过的知识，会给开发带来一定困难，开发过程中可能会遇到一些难以解决的问题
缺乏项目经验 | 成员都没有开发过一个完整项目，这就要求我们查找资料，并在实践中不断学习
数据库的设计 | 一个项目的数据库设计是个难点，可能在开发中会有种种问题，在项目开发过程中可能需要不断地修改
支付和物流接口的实现 | 本项目需要实现支付和查看物流信息，这就需要我们找到合适的接口，并且将其对接到我们的产品中，这是本项目的主要难点

## Slide 25
五、支持条件
5.1 计算机系统支持：
普通的台式及笔记本电脑，windows7以上系统
5.2 需由用户承担的工作：
主要为使用网站的工作

## Slide 26
六、专题计划要点
6.1 质量保证计划：开发过程中对《项目介绍》，《项目计划》，《可行性分析报告》，《需求说明SRS》，《总体设计报告》，《详细设计报告》，《测试报告》，《项目总结报告》进行评审和检查，同时定期对系统开发过程中的各种要点进行检查，如系统功能，测试等

## Slide 27
6.2 进度控制计划：项目经理按时检查项目进度，并召开会议，记录会议报告
6.3 测试计划：选择普通用户参与测试，记录下有问题的地方，以便修改与优化
6.4 配置管理计划：使用git进行系统不同版本的配置管理，并且将文档，ppt，会议报告等上传管理

## Slide 28: 七 、甘特图

## Slide 29: 七 、甘特图

## Slide 30: 七 、甘特图

## Slide 31: 八、会议记录 每次例会都会 记录会议纪要 并上传

## Slide 32: 九、当前阶段成员打分
小组成员 | 分工 | 完成情况 | 完成态度 | 得分
牛旷野 | 组织会议，安排任务，word编写 | 会议圆满，任务分工明确，安排合理，word编写完成 | 积极认真 | 9.3
卢世逸 | 参加会议，搜集资料，word修改，PPT修改 | 资料齐全，修改完善 | 积极认真 | 8.9
孟闻凯 | 参加会议，ppt编写 | 完成PPT的主要编写工作 | 积极认真 | 8.7

## Slide 33
参考资料
王春明.JSP WEB技术及应用教程 [M].第二版.北京: 清华大学出版社,2018.
张海藩,牟永敏.软件工程导论[M].第六版.北京: 清华大学出版社,2013

## Slide 34: 谢谢！