## Slide 1: 哆啦A梦的口袋网-二手交易网站项目计划书 SE2020-G19 组员：牛旷野，卢世逸，孟闻凯

## Slide 2: 目录 1.项目概述 2.可行性分析报告 3.项目计划 4.实施计划 5.支持条件 6.专题计划要点 7.甘特图 8.会议记录 9.当前阶段成员打分

## Slide 3
一、项目概述
项目背景
如今网上购物蓬勃发展，大学生的网购需求也日益强烈。但大部分大学生并没有很多的收入，二手商品就成了首选。如我们学校就有许多二手交易群，学校论坛上也时常有人求购或处理二手物品。因此做一个针对大学生的二手交易网站就成为了我们的想法.

## Slide 4
待开发软件系统的名称：哆啦A梦的口袋网-大学生二手交易网站
本项目的任务提出者：杨枨老师
用户：所有需要购买二手商品的大学生及其他人群，主要面向城院学生
项目的主要承担部门：
成员 | 角色 | 职责
牛旷野 | 项目经理、程序员、配置管理员、ppt及文档维护员 | 负责项目计划，检查进度，修改文档、ppt，主要的代码模块编写，每周组织会议并记录，负责git版本控制
卢世逸 | 程序员、测试员、ppt及文档维护员、文档制作员 | 负责主要的代码模块编写以及对软件进行测试，修订ppt和编写文档等
孟闻凯 | 程序员、ppt制作员、ppt及文档维护员 | 负责前端页面的编写以及文档，ppt的编写与修改等。

## Slide 5
参加人员联系方式
成员 | 微信号 | 邮箱
牛旷野 | n2236702464 | 31803199@stu.zucc.edu.cn
卢世逸 | lucy991215 | 31801312@stu.zucc.edu.cn
孟闻凯 | mwk1529281582 | 31801331@stu.zucc.edu.cn

## Slide 6
项目目标
第一目标：首页可以浏览已发布商品的信息，用户可通过搜索或点击分类来获得想要的商品信息，并且点击商品后能进入商品详情页面，进行商品的购买，加入购物车，收藏等操作

## Slide 7
第二目标：用户在未登录时可以浏览商品，但购买等操作需要登录，用户可以发布商品，评价已购买商品
第三目标：用户点击支付商品可以跳转到支付页面，用户面板可以查询已购买商品的物流信息，进行退款和确认收货等操作。

## Slide 8
开发工具：

## Slide 9
项目层次方框图：

## Slide 10
1.4参考资料
王春明.JSP WEB技术及应用教程 [M].第二版.北京: 清华大学出版社,2018.
张海藩,牟永敏.软件工程导论[M].第六版.北京: 清华大学出版社,2013
王珊，萨师煊 .数据库系统概论[M].第五版.高等教育出版社，2015

## Slide 11
项目开发环境
硬件环境：PC
操作系统：Windows 10
开发工具：IDEA、MySQL，navicat，powerdesigner
其他工具：Soursetree，Axure RP，project

## Slide 12: 二.可行性分析
1.经济可行性：
我们的项目需要购置阿里云服务器，学生优惠9.9元一月，我们找的支付接口平台预计29一月，根据杭州2020年平均时薪为40.85元，按每人每天工作三小时计算，我们的项目需要开发三个月，初步估计预算为40.85*3*30*3*3+9.9*3+29*3=33205.2元
2.操作可行性：
用户使用：
本系统界面美观易懂，并且主要面向人群为大学生，使用人群都有网络使用经验，我们可以做到让用户上手即用。
时间进度：
项目有三个月的开发时间，可以按时递交成果

## Slide 13: 二.可行性分析
3.技术可行性：
我们的项目是一个网页项目，但如果采用微信小程序和app的形式也是可以实现的。
微信小程序提供了开发者工具，它的使用和网页的html，js等语法是一样的，我们可以用java和前端进行交互来实现我们的功能。
app的开发也是同理的，可以在idea上下载相应的sdk进行开发。由于本项目不采用这两种方式，故只做简要分析。

## Slide 14: 二.可行性分析
3.技术可行性：
关键技术：
（1）页面：通过html+css可以实现各种我们想要的页面，用js+vue框架则可以在页面上显示各种数据类[3]
（2）支付：由于支付宝在2015年后不允许个人申请担保交易接口，所以我们选择了自己充当担保人的方式。我们在网上找了能提供个人支付功能的平台该平台可以提供接口，让我们的用户付款后打到我们的支付宝上，我们计划采用这种方式模拟支付宝的担保交易
（3）物流：我们找到了快递鸟平台，它提供了免费的物流接口，通过调用他们的接口，我们也能实现物流的查询功能
[3]王春明.JSP WEB技术及应用教程 [M].第二版.北京: 清华大学出版社,2018.

## Slide 15: 二.可行性分析
3.技术可行性：
开发难点：
（1）商城对前端页面要求较高，而我们没有前端开发的界面，因此如何将页面做的美观将是我们要学习的一点
（2）接口的实现。我们的支付和物流功能都是需要调用官方给的接口来实现，虽然有接口文档供我们查看，但相关的知识我们没有接触过，所以如何成功将接口调用到我们的系统上也是项目开发的一大难点

## Slide 16: 三.项目计划

## Slide 17: 项目计划WBS图

## Slide 18
四、项目团队建设
项目人员分工
姓名 | 任务 | 工作描述
牛旷野 | 设计，编码，测试，文档初稿编写 | 需求分析，对团队进行任务分配，程序编写、软件测试、检查小组进度，对小组成员的各项工作进行审核，对每次会议进行记录
卢世逸 | 编码，测试，文档，ppt的主要修订人员 | 程序编写，项目文档的编写、项目的测试与分析
孟闻凯 | 编码，测试，ppt初稿的制作 | 项目前端页面的编写，以及ppt的制作

## Slide 19
项目团队OBS图

## Slide 20
项目团队组织层次图

## Slide 21
协作与沟通
项目团队内部协作
每进行两次小组会议，可线上线下。将会议内容记录并且上传至git上管理，每周要向组长进行两次学习进度的汇报。

## Slide 22
项目团队外部沟通与协作模式
与老师之间的沟通方式包括：进行里程碑的评审，展示ppt，线下面谈。

## Slide 23
4.4 预算
4.4.1 人员成本
本项目每人预计工作4个月，每人每天工作量为3小时。
由2020年杭州市it行业私营企业人均时薪为61.28元计算，人员成本为22060.8元
6.2设备成本
阿里云服务器购置：9.9元每月，预计9.9*4=39.6元
支付接口软件购置：29元每月，预计29*4=116元
小组成员都有电脑，这方面没有成本。
6.3 其它经费预算
小组团建一月两至三次，一次总花费100，预计400元

## Slide 24
4.4.2设备成本
阿里云服务器购置：9.9元每月，预计9.9*4=39.6元
支付接口软件购置：29元每月，预计29*4=116元
小组成员都有电脑，这方面没有成本。

## Slide 25
4.4.3 其它经费预算
小组团建一月两至三次，一次总花费100，预计400元
4.4.4 项目合计经费预算
22060.8+39.6+116+400=22615.6元

## Slide 26
4.5 关键问题
关键问题名称 | 描述
相关知识了解不多 | 本次项目开发大多是成员没有接触过的知识，会给开发带来一定困难，开发过程中可能会遇到一些难以解决的问题
缺乏项目经验 | 成员都没有开发过一个完整项目，这就要求我们查找资料，并在实践中不断学习
数据库的设计 | 一个项目的数据库设计是个难点，可能在开发中会有种种问题，在项目开发过程中可能需要不断地修改
支付和物流接口的实现 | 本项目需要实现支付和查看物流信息，这就需要我们找到合适的接口，并且将其对接到我们的产品中，这是本项目的主要难点

## Slide 27
4.6 项目控制计划
4.6.1 质量保证计划
开发过程中对《项目介绍》，《项目计划》，《可行性分析报告》，《需求说明SRS》，《总体设计报告》，《详细设计报告》，《测试报告》，《项目总结报告》进行评审和检查，同时定期对系统开发过程中的各种要点进行检查，如系统功能，测试等

## Slide 28
4.6.2 进度控制计划
本项目的进度监控由项目经理负责，项目经理保留监控过程中产生的日常检查记录
4.6.3 预算监控计划
由项目经理负责，监控项目开发中的开销
4.6.4 配置管理计划
统一使用git作为版本控制工具，其中文档与ppt版本号参考以下规则：
初版为0.10，修改一次+0.01，提交一次修改版+0.1，正式版为1.0

## Slide 29
五、支持条件
5.1 内部支持
设备：PC
操作系统：Windows 10
数据库管理系统：mysql
开发工具：IDEA、navicat，powerdesigner

## Slide 30
5.2 客户支持
需由杨枨老师进行评审和验收
5.3 外包（可选）
无

## Slide 31
六、专题计划要点
6.1 质量保证计划：开发过程中对《项目介绍》，《项目计划》，《可行性分析报告》，《需求说明SRS》，《总体设计报告》，《详细设计报告》，《测试报告》，《项目总结报告》进行评审和检查，同时定期对系统开发过程中的各种要点进行检查，如系统功能，测试等

## Slide 32
6.2 进度控制计划：项目经理按时检查项目进度，并召开会议，记录会议报告
6.3 测试计划：选择普通用户参与测试，记录下有问题的地方，以便修改与优化
6.4 配置管理计划：使用git进行系统不同版本的配置管理，并且将文档，ppt，会议报告等上传管理

## Slide 33: 七 、甘特图

## Slide 34: 七 、甘特图

## Slide 35: 七 、甘特图

## Slide 36: 八、会议记录 每次例会都会 记录会议纪要 并上传

## Slide 37: 九、当前阶段成员打分
小组成员 | 分工 | 完成情况 | 完成态度 | 得分
牛旷野 | 组织会议，安排任务，word编写 | 会议圆满，任务分工明确，安排合理，word编写完成 | 积极认真 | 9.3
卢世逸 | 参加会议，搜集资料，word修改，PPT修改 | 资料齐全，修改完善 | 积极认真 | 8.9
孟闻凯 | 参加会议，ppt编写 | 完成PPT的主要编写工作 | 积极认真 | 8.7

## Slide 38: 谢谢！